DİLEKÇE	Bölüm No FRM-12-04 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

15 Haziran 2018, Sivas
Konu	: Üretim Yeri İnceleme Raporunda belirlenen eksiklerin düzeltilmesi
Sayı	: 2018.06-001

### TSE KAYSERİ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

1825621 no ve 16-05-2018 üretim yeri inceleme tarihli raporunuz ile tarafımıza tebliğ edilen, firmamıza ait eksiklikler 15-06-2018 tarihi ile tamamlanmıştır. Gereğini arz ederiz.

Mustafa BALCI

EKLER:
7 adet Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Raporu
1 adet Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Takip Formu

SELANİK KARO – Mustafa BALCI - Toptancılar Stesi No:68 SİVAS - +90 554 335 9701
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER / TAKİP FORMU	Bölüm No FRM-11-02 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

RAPOR NO	KONU	RAPORUN AÇILDIĞI TARİH	ÖNERİLEN TAMAMLANMA TARİHİ	RAPORUN KAPATILDIĞI TARİH
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Firma Kapsam Listesi Oluşturulması / Laboratuara Talimatların Asılması / Laboratuar Cihazlarının Kalibrasyonunun Yaptırılması / Girdi Analiz Raporları ve Belgeleri / Atamaların Kalite El Kitabına Göre Yapılması / Marka Tescil Belgesi / Deney Kayıtlarının Tutulması	19-05-2018 / 19-05-2018 / 19-05-2018 / 19-05-2018 / 19-05-2018 / 19-05-2018 / 19-05-2018	15-06-2018 / 15-06-2018 / 15-06-2018 / 15-06-2018 / 15-06-2018 / 15-06-2018 / 15-06-2018	20-05-2018 / 24-05-2018 / 30-05-2018 / 20-05-2018 / 20-05-2018 / 20-05-2018 / 13-06-2018

FRM-11-02

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 1			Rapor Tarihi: / 20 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Firma Kapsam Listesi Oluşturulmamış / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
TSE belgesine yeni başvuruda bulunulması sebebiyle, kapsam listesi zamanında oluşturulamamıştır.

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Gerekli toplantılar yapılarak KAPSAM LİSTESİ oluştruruldu. Buna göre kapsam listesi içeriği; / “300x300x20 mm İç Mekanlarda kullanılan Tek Tabakalı Terrazzo Karo” / “300x300x20 mm İç Mekanlarda kullanılan Çift Tabakalı Terrazzo Karo” / Kalınlık sınıfı olarak “Th I”, / Kırılma yükü sınıfı “2”, işaretleme “BL II” olarak belirlendi.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	Mustafa BALCI / 20-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	2 Gün
Düşünceler	Kapsam listesi oluşturularak sorun çözüldü.
Karar	Yapılan çalışma sorunun çözümünü sağlamıştır.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 20-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 2			Rapor Tarihi: / 24 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Laboratuara Talimatlar Asılmamış / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
Laboratuarın zamanında hazır hale getirilememesi sebebiyle, talimatlar zamanında asılamamıştır.

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Laboratuara asılması gereken talimatlar hazırlandı. Laboratuarda oluşturulan talimat panolarına asıldı.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	Turan ÇEVİK / 23-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	5 Gün
Düşünceler	Talimatlar panoya asılmıştır.
Karar	Yapılan çalışma sonucunda sorun çözülmüştür..
Tarih - imza	H.Murat BALCI 24-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 3			Rapor Tarihi: / 30 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Laboratuar cihazlarının kalibrasyonu yapılmamış / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
TSE belgesine yeni başvuruda bulunulması sebebiyle, laboratuar cihazlarının kalibrasyonu zamanında yaptırılamamıştır.

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Yetkilendirilmiş cihaz kalibrasyonu yapan firma ile irtibata geçildi. Kalibrasyon için randevu alındı. Randevu tarihinde firma gelerek, cihazların kalibrasyonunu gerçekleştirdi.
Öneren	H.Murat BALCI / 18-05-2018	Gerçekleştiren	Mustafa BALCI / 30-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	12 Gün
Düşünceler	Cihaz kalibrasyonu yetkili firmaya yaptırılmıştır.
Karar	Yapılan çalışma sorunun çözümünü sağlamıştır.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 30-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 4			Rapor Tarihi: / 20 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Girdi Analiz Raporları ve Belgeleri / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
TSE belgesine yeni başvuruda bulunulması sebebiyle, girdi analiz raporları ve belgeleri zamanında temin edilememiştir.

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Girdilerin alındığı firmalar ile irtibata geçildi. İlgili malzemelere ait TSE belgeleri, analiz raporları temin edildi ve dosyalandı.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	Mustafa BALCI / 20-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	2 Gün
Düşünceler
Karar	Belgelerin tamamlanması ile sorun çözülmüştür.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 20-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 5			Rapor Tarihi: / 20 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Atamaların Kalite El Kitabına Göre Yapılmamış / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
Kalite kitabında olmasına rağmen, atamalar kitaba uygun şekilde yapılmamıştır

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Atamalar, kalite el kitabı, FRM 12-01, FRM 12-02, FRM 12-03 formlarına uygun olarak yapılmıştır. İlgili birim amirlerine tebliğ edilmiştir.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	Mustafa BALCI / 20-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	2 Gün
Düşünceler	Atamalar kitaba uygun şekilde yapılmıştır
Karar	Yapılan çalışma sorunun çözümünü sağlamıştır.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 20-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 6			Rapor Tarihi: / 20 Mayıs 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Marka Tescil Belgesi mevcut değil / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
Marka Tescil Belgesinin firmamıza 18-04-2018 tarihinde noterden devredilmesine rağmen, marka tescil belgesi firmada olmadığı için TSE yetkilisine gösterilememiştir. .

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Noterden devredilen Marka tescil belgesi evrakı, firma bünyesinde dosyalanmıştır.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	Mustafa BALCI / 20-05-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	2 Gün
Düşünceler
Karar	Yapılan çalışma sorunun çözümünü sağlamıştır.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 20-05-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ / FAALİYETLER RAPORU	Bölüm No FRM-11-01 / Yayın Tarihi 05-05-2018 / Rev.No./Tarih 0.0 / Sayfa No 1/1

YAPILACAK FAALİYET (Faaliyetin türüne göre işaretlenecektir.)					Rapor No: / 7			Rapor Tarihi: / 13 Haziran 2018
X	Düzeltici		Önleyici
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI (Açıklamaya yardımcı olacak haneyi işaretleyiniz, gerekli referansı veriniz ve durumu açıklayınız)
Deney Kayıtları yok / (TSE Üretim Yeri İnceleme Raporu – No: 1825621 - Tarih : 16-05-2018)
	Müşteri Şikayeti (a)				Uygun olmayan ürün			İç kalite tetkik sonuçları
	Müşteri anketi sonuçları				Veri analizleri sonuçları			Proses uygunsuzluğu
X	Kalite sistemi				Gözden geçirme sonuçları			Diğer

Tarih	16-05-2018	Tanımı Yapan	Ergün YEŞİLYURT - TSE Bilirkişi

(a)Şikayete ait yazılı Doküman iliştirilecektir.
TEMEL NEDENİN TANIMLANMASI
Test cihazlarının kalibrasyonu yaptırılmadığından ve laboratuarın kullanıma tam anlamıyla hazır olmadığından dolayı deneyler yapılamamıştır.

KALICI FAALİYET (Uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlayacak çözüm)
Cihaz kalibrasyonları yetkilendirilmiş firmaya yaptırıldı. / Laboratuar kullanılır hale getirildi. / Pres - bilgisayar bağlantısı sağlandı ve bilgisayar uygulaması kullanılır hale getirildi. / İlk testler yeni üretim karolar ile gerçekleştirildi. Eğilme dayanımı/yükü deneyi için, 28 günlük numuler ile test yapılabilmesi için, günlük 8 adet karo istifte deneyler için ayrılmaya başlandı.
Öneren	H.Murat BALCI / 19-05-2018	Gerçekleştiren	H.Murat BALCI / 13-06-2018
Tarih-imza		Tarih-imza

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / Etkinlik, Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilecektir.
İzleme süresi	25 Gün
Düşünceler	Laboratuar aktif hale getirilmiştir.
Karar	Deneylerin belirlenen sürelerde yapılması gerekmektedir.
Tarih - imza	H.Murat BALCI 13-06-2018 / Yönetim Temsilcisi

FRM-11-01